ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(проект)

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_

О внесении изменений в муниципальную программу «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов социальной сферы Мысковского городского округа на 2018-2020 г.г.», утверждённую постановлением администрации Мысковского городского округа от 27.02.2018 № 286-нп

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Мысковского городского округа, постановлением администрации Мысковского городского округа от 07.08.2014 №1775-нп «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ» (в ред. от 29.03.2017 № 628 –нп):

1. Внести в муниципальную программу «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов социальной сферы Мысковского городского округа на 2018-2020 г.г.» (далее - Программа), утверждённую постановлением администрации Мысковского городского округа от 27.02.2018 № 286-нп «Об утверждении муниципальной программы «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов социальной сферы Мысковского городского округа на 2018-2020 г.г.» (в редакции от 09.06.2018 № 827-нп, от 25.03.2019 № 377-нп, от 21.05.2019 № 649-нп, от 19.09.2019 № 1390-нп, от 05.03.2020 № 313-нп, от 16.04.2020 № 571-нп) изменения, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днём опубликования (обнародования) и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.05.2020 г.

3. Консультанту-советнику организационного отдела администрации Мысковского городского округа (Смирнов А.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Мысковского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Мысковского городского округа по городскому хозяйству и строительству Капралова Е.В.

Глава Мысковского городского округа Е.В. Тимофеев

Приложение

к постановлению администрации

Мысковского городского округа

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

1. В Паспорт Программы внести следующие изменения:

1.1. Строку Паспорта «Объём и источники финансирования программы» изложить в новой редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объем и источники финансирования программы | Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составит всего:  45939,37 тыс. руб. в том числе:  4082,643 тыс. руб. - средства областного бюджета;  37806,727 тыс. руб. – средства местного бюджета;  4050,0 тыс. руб.- внебюджетные источники.  **В 2018 году** 10351,7 тыс. рублей, в т. ч:  6346,2 тыс. руб. - средства местного бюджета,  4005,5 тыс. руб. - внебюджетные источники;  **в 2019 году** 22247,17 тыс. руб. в т. ч:  1242,243 - средства областного бюджета  20985,427 тыс. руб.- средства местного бюджета;  19,5 тыс. руб. - внебюджетные источники;  **в 2020 году** 13340,5 тыс. руб. в т. ч:  2840,4 средства областного бюджета  10475,1 тыс. руб. - средства местного бюджета;  25,0 тыс. руб. – внебюджетные источники. |

»

1.2. Строку Паспорта «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в новой редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Важнейшими целевыми индикаторами Программы является количество отремонтированных, реконструированных объектов социальной инфраструктуры.  Реализация программы должна обеспечить:  - улучшение материально-технического состояния муниципальных зданий и сооружений социального назначения;  -проведение работ по реконструкции, капитальному и текущему ремонту зданий позволит восстановить утраченные в процессе эксплуатации технические характеристики зданий;  - продление срока эксплуатации зданий;  - исключение аварийных ситуаций и несчастных случаев.  **2018 год** - для общеобразовательных и дошкольных учреждений проведение текущего ремонта на 2 объектах, капитального ремонта на 1объекте;  -для объектов культуры и спорта проведение текущего ремонта на 2 объектах, капитального ремонта на 7 объектах.  **2019 год**  - для общеобразовательных и дошкольных учреждений проведение капитального ремонта на 2 объектах, текущего ремонта на 9 объектах;  -для объектов культуры и спорта проведение т капитального ремонта на 5 объектах, текущего ремонта на 3 объектах.  **2020 год**  - для общеобразовательных и дошкольных учреждений проведение текущего ремонта на 4 объектах, капитального ремонта на 2 объектах;  - для объектов культуры и спорта проведение текущего ремонта на 2 объектах, капитального ремонта на 6 объектах. |

**»**

2. Раздел 5 Программы изложить в новой редакции:

«**5. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного, местного бюджета и внебюджетных источников. Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составляет 45939,37 тыс. рублей, в том числе:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: | В том числе по годам: | | |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| **Всего средств на реализацию программы,**  в том числе:  средства федерального бюджета  средства областного бюджета  средства местного бюджета  привлечённые средства | **45939,37**  0,00  4082,643  37806,727  4050,00 | **10351,7**  0,0  0,0  6346,2  4005,5 | **22247,17**  0,0  1242,243  20985,42719,5 | **13340,5**  0,0  2840,4  10475,1  25,0 |

»

3. Раздел 7 Программы изложить в новой редакции:

**«7. Ожидаемые результаты и порядок проведения оценки эффективности реализации Программы**

Важнейшими целевыми индикаторами Программы является количество отремонтированных, реконструированных объектов социальной инфраструктуры.

Реализация программы должна обеспечить:

- улучшение материально-технического состояния муниципальных зданий и сооружений социального назначения;

-проведение работ по реконструкции, капитальному и текущему ремонту зданий позволит восстановить утраченные в процессе эксплуатации технические характеристики зданий;

- продление срока эксплуатации зданий;

- исключение аварийных ситуаций и несчастных случаев.

**2018 год**- для общеобразовательных и дошкольных учреждений проведение текущего ремонта на 2 объектах, капитального ремонта на 1объекте;

-для объектов культуры и спорта проведение ремонта на 7 объектах.

**2019 год**

- для общеобразовательных и дошкольных учреждений проведение капитального ремонта на 2 объектах, текущего ремонта на 9 объектах;

-для объектов культуры и спорта проведение капитального ремонта на 5 объектах, текущего ремонта на 3 объектах.

**2020 год**

- для общеобразовательных и дошкольных учреждений проведение текущего ремонта на 4 объектах, капитального ремонта на 2 объектах;

- для объектов культуры и спорта проведение текущего ремонта на 2 объектах, капитального ремонта на 6 объектах».

4. Приложение №1 Программы изложить в новой редакции:

«Приложение № 1

к муниципальной программе «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов социальной сферы Мысковского городского округа на 2018-2020 г.г.»

**Сведения о планируемых значениях критериев оценки муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия оценки | Ед. изм. | Планируемое значение критерия оценки по годам реализации Программы | | | Планируемое значение критерия оценки по реализации программы на период реализации программы |  |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |  | |
| **Количество капитально отремонтированных объектов по Программе всего:** | **шт.** | **8** | **7** | **8** |  | |
| **Количество объектов на проведение текущего ремонта по Программе всего:** | **шт.** | **4** | **12** | **6** |  | |
| **МКУ «Управление образованием Мысковского городского округа»**  **в т.ч:** | шт. | **3** | **11** | **6** |  | |
| *Количество объектов на проведение капитального ремонта* |  | *1* | *2* | *2* |  | |
| *Количество объектов на проведение текущего ремонта* |  | *2* | *9* | *4* |  | |
| *МБУ СОШ № 2 Выполнение работ цокольной части, наружных стен, внутренних помещений и систем отопления.* | *шт.* | *1* | *0* | 0 | Соответствие нормам СНИП и СанПиН | |
| *Устройство асфальтового покрытия от въезда на территорию школы до столовой МБОУ СОШ № 2.* | *шт.* | *1* | *0* | 0 | Соответствие нормам СНИП и СанПиН | |
| *Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 5 (установка пластиковых окон, ремонт системы отопления, ремонт кабинетов химии, физики, биологии, капитальный ремонт на отметках-0,550 в осях 1-6/АВ),*  *Выполнение проектных работ и работы по утеплению перехода, замена деревянных окон на окна ПВХ профиля* | *шт.* | *0* | *1* | *1* | Соответствие нормам СНИП и СанПиН | |
| *Проектные работы по ремонту крыши МКОУ СКШ № 9 (проектные работы).* | *шт.* | *0* | *Проект крыши* | 0 | Соответствие нормам СНИП и СанПиН | |
| *Выполнение работ в МБДОУ №18 «Рябинка» (текущий ремонт пола с заменой линолеума, ремонт бассейна, ремонт отопления)* | *шт.* | *0* | *1* | *1* | Соответствие  помещений нормам СНИП и СанПиН |
| *Капитальный ремонт отопления МБДОУ №19 «Журавушка» (системы отопления)* | *шт.* | *1* | *0* | *0* | Соответствие  помещений нормам СНИП и СанПиН |
| *Устройство подъезда к зданию комбината детского питания школьников* | *шт.* | *0* | *1* | *0* | Соответствие помещений нормам СНИП и СанПиН |
| *Выполнение работ по капитальному ремонту шиферной кровли пищеблока, замена деревянных оконных блоков на окна ПВХ профиля, выполнение работ по ремонту туалетов МБОУ ООШ №3, обследование подвала и стен левого крыла здания* | *шт.* | *0* | *1* | *1* | Соответствие  помещения нормам СНИП и СанПиН |
| *Выполнение работ по текущему ремонту отмостки здания, устройству выгребной ямы, крыльца, цоколя МБОУ ООШ №10* | *шт.* | *0* | *1* | *1* | Соответствие  помещения нормам СНИП и СанПиН |
| *Выполнение работ по монтажу освещения в малом и большом спортивных залах МБОУ СОШ №2* | *шт.* | *0* | *1* | *0* | Соответствие  помещения нормам СНИП и СанПиН |
| *Восстановление приборов учёта в МБДОУ №17 «Родничок»* | *шт.* | *0* | *1* | *0* | Соответствие  помещения нормам СНИП и СанПиН |
| *Восстановление приборов учёта в МБДОУ №22 «Светлячок»* | *шт.* | *0* | *1* | *0* | Соответствие  помещения нормам СНИП и СанПиН |
| *Восстановление приборов учёта в МБДОУ №18 «Рябинка»* | *шт.* | *0* | *1* | *0* | Соответствие  помещения нормам СНИП и СанПиН |
| *Восстановление с приобретением материалов приборов учёта в МБДОУ №4 «*Уголёк» | *шт.* | *0* | *0* | *1* | Соответствие  помещения нормам СНИП и СанПиН |
| *Выполнение работ по текущему ремонту туалета МБОУ СОШ № 12* | *шт.* | *0* | *1* | *0* | Соответствие  помещения нормам СНИП и СанПиН |
| *Текущий ремонт пешеходного тротуара п. Подобас от школы № 12 до ж/д переезда* | *шт.* | *0* | *1* | *0* | Соответствие  помещения нормам СНИП и СанПиН |
| *Капитальный ремонт МБОУ ООШ №6* | *шт.* | *0* | *0* | *1* | Соответствие  помещения нормам СНИП и СанПиН |
| *Ремонт объектов образования по предписаниям контрольных органов* | *шт.* | *0* | *0* | *0* | Соответствие помещений нормам СНИП и СанПиН |
| **МКУ «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа» в т.ч:** | *шт.* | **9** | **8** | **8** |  |
| *Количество объектов на проведение капитального ремонта* |  | *7* | *5* | *6* |  |
| *Количество объектов на проведение текущего ремонта* |  | *2* | *3* | *2* |  |
| *Проектные работы*  *кинотеатр «Звезда»* | *шт.* | *Проектные работы* | *0* | 0 | Соответствие помещений нормам СНИП и СанПиН |
| *Капитальный ремонт здания кинотеатр «Звезда»* | *шт.* | *1* | *0* | 0 | Соответствие помещений нормам СНИП и СанПиН |
| *Капитальный ремонт внутренних инженерных сетей здания кинотеатра «Звезда»* | *шт.* | *1* | *0* | 0 | Соответствие помещений нормам СНИП и СанПиН |
| *Монтаж системы вентиляции кинотеатра "Звезда"* | *шт.* | *1* | *0* | 0 | Соответствие помещений нормам СНИП и СанПиН |
| *Выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания, фасада, крыльца и отмостки здания, замена деревянных окон на окна из ПВХ профиля (п. Подобас, ул. Советская,25 а)* | *шт.* | *0* | *1* | *1* | Соответствие помещений нормам СНИП и СанПиН |
| *Выполнение работ по капитальному ремонту внутренних электрических сетей МБДОУ ДО «Детская школа искусств №3»* | *шт.* | *0* | *1* | *0* | Соответствие помещений нормам СНИП и СанПиН |
| *Капитальный ремонт отопления в МБДОУ ДО «Детская музыкальная школа № 64»* | *шт.* | *0* | *0* | *1* | Соответствие помещений нормам СНИП и СанПиН |
| *Замена деревянных оконных блоков на окна ПВХ профиля в Центральной городской библиотеке* | *шт.* | *0* | *1* | 0 | Соответствие помещений нормам СНИП и СанПиН |
| *Замена деревянных оконных блоков на окна ПВХ профиля в помещении детской библиотеки, установка сантехнической кабины, капитальный ремонт внутренних электрических сетей ремонт помещения* | *шт.* | *0* | *1* | *1* | Соответствие помещений нормам СНИП и СанПиН |
| *Выполнение работ по текущему ремонту помещений в картинной галерее* | *шт.* | *0* | *1* | 0 | Соответствие помещений нормам СНИП и СанПиН |
| *Устройство спортивной площадки в рамках проведения капитального ремонта на территории сквера "Юбилейный"* | *шт.* | *0* | *0* | *1* | Соответствие нормам СНИП и СанПиН |
| *Ремонт СОК "Ключевой" (монтаж системы вентиляции)* | *шт.* | *1* | *0* | 0 | Соответствие помещений нормам СНИП и СанПиН |
| *Ремонт покрытия беговой дорожки СК «Энергетик* | *шт.* | *1* | *0* | 0 | Соответствие нормам СНИП и СанПиН |
| *Выполнение работ по текущему ремонту металлического ограждения территории СОК "Олимпиец" и СК "Энергетик"* | *шт.* | *1* | *1* | 0 | Соответствие помещений нормам СНИП и СанПиН |
| *Выполнение работ по устройству объектов освещения на территории на территории СК "Энергетик"* | *шт.* | *1* | *0* | 0 | Соответствие помещений нормам СНИП и СанПиН |
| *Текущий ремонт зала борьбы МБУ ДО «КДЮСШ» (общестроительные работы, ремонт отопления)* | *шт.* | *1* | *0* | 0 | Соответствие помещений нормам СНИП и СанПиН |
| *Капитальный ремонт трибуны СК «Энергетик»* | *шт.* | *1* | *0* | 0 | Соответствие нормам СНИП и СанПиН |
| *Проектные работы, обследование для проведения работ капитального характера в МБУ МСОК "Центр" СК "Меркурий"* | *шт.* | *0* | *Обследование объекта, составление проектно-сметной документации* | *0* | Соответствие помещений нормам СНИП и СанПиН |
| *Выполнение работ по ремонту МБУ ДО "КСЮДШ им. А. Воронина" СОК "Олимп", ул. Рембазовская, 1 (ремонт пола, остекление окон, проектирование и монтаж автоматической системы сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, проектные работы по установке вентиляции).* | *шт.* | *0* | *1* | *1* | Соответствие помещений нормам СНИП и СанПиН |
| *Проектные работы СОК "Ключевой" (помещение 2)* | *шт.* | *0* | *Проектные работы* | *0* | Соответствие помещений нормам СНИП и СанПиН |
| *Ремонт помещений здания АБК по ул. Ноградская,9 (общестроительные работы)* | *шт.* | *0* | *1* | *1* | Соответствие помещений нормам СНИП и СанПиН |  | |  |  |  |
| *Проектные работы и установка вентиляции, установка вентиляции МАУ МГО СОК "Олимпиец", ул. Энергетиков,4* | *шт.* | *0* | *Проектные работы* | *1* | Соответствие помещений нормам СНИП и СанПиН | 0,0 | | 99,0 | 0,0 | 99,0 |
| *Ремонт спортивных объектов (по предписаниям, выполнение проектных работ)* |  | *0* | *0* | *0* | Соответствие помещений нормам СНИП и СанПиН |
| *Устройство спортивной площадки в рамках проведения капитального ремонта в МАО МГО «Олимпиец»* |  | *0* | *0* | *1* | Соответствие нормам СНИП и СанПиН |

»

5. Приложение № 2 Программы изложить в новой редакции:

« Приложение №2

к муниципальной программе

«Реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов социальной сферы

Мысковского городского округа

на 2018-2020 г.г.»

**8. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | Исполнитель (исполнители программных мероприятий) |  |
|  |
| 2018 | 2019 | 2020 | Всего |  |
|  | **Всего по Программе, в том числе:** | **10351,7** | **22247,17** | **13340,5** | **45939,37** |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 1242,243 | 2840,4 | 4082,643 |  |
|  | местный бюджет | 6346,2 | 20985,427 | 10475,1 | 37806,727 |  |
|  | внебюджетные источники | 4005,5 | 19,5 | 25,0 | 4050,0 |  |
|  | **Всего по разделам (подпрограммам) Программы, в том числе:** | **10351,7** | **22247,17** | **13340,5** | **45939,37** |  |
| *1.* | ***Развитие объектов подведомственных учреждений Муниципального казенного учреждения «Управление образованием Мысковского городского округа» в т.ч:*** | ***3292,9*** | ***13662,07*** | ***7528,9*** | ***24483,87*** |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 1242,243 | 2840,4 | 4082,643 |  |
|  | местный бюджет | 3292,9 | 12400,327 | 4663,5 | 20356,727 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 19,5 | 25,0 | 44,5 |  |
|  | **В разрезе мероприятий:** |  |  |  |  |  |
| *1.1* | *МБУ СОШ №2 Выполнение работ цокольной части, наружных стен, внутренних помещений и систем отопления, в т,ч:* | *1260,5* | *0,0* | *0,0* | *1260,5* | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мысковского городского округа»  МКУ «Управление образованияМысковского городского округа»  МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мысковского городского округа»  МКУ «Управление образованияМысковского городского округа»  МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мысковского городского округа»  МКУ «Управление образованияМысковского городского округа» |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1260,5 | 0,0 | 0,0 | 1260,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *1.2* | *Устройство асфальтового покрытия от въезда на территорию МБОУ СОШ №2 до столовой, в т.ч:* | *303,0* | *0,0* | *0,0* | *303,0* |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 303,0 | 0,0 | 0,0 | 303,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *1.3.* | *Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 5 установка пластиковых окон (инициативние бюджетировние), ремонт системы отопления, ремонт кабинетов химии, физики, биологии, капитальный ремонт на отметках-0,550 в осях 1-6/А-В, разработка проекта утепления школьного перехода, капитального ремонта в кабинетах химии и биологии, выполнение работ по утеплению утепление перехода* | *0,0* | *4961,9* | *987,3* | *5949,2* |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет (*инициативное бюджетирование*) | 0,0 | 0,0 | 687,3 | 687,3 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 4961,9 | 300,0 | 5261,9 |
|  | внебюджетные источники (*инициативное бюджетирование*) | 0,0 | 0,0 |  |  |
| *1.4.* | *Проектные работы по ремонту крыши МКОУ СКШ № 9* | *216,5* | *183,0* | *0,0* | *399,5* |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 216,5 | 183,0 | 0,0 | 399,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *1.5.* | *Замена деревянных оконных блоков на окна ПВХ профиля в МБОУ ООШ №3 (по программе инициативного бюджетирования)* | *0,0* | *1355,27* | *25,0* | *1380,27* |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 00 | 1242,243 | 0,0 | 1242,243 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 93,527 | 0,0 | 93,527 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 19,5 | 25,0 | 44,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *1.6.* | *Выполнение работ по текущему ремонту бассейна, капитального ремонта отопления в МБДОУ №18 «Рябинка»* | *0,0* | *495,9* | *1030,9* | *1526,8* |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 495,9 | 1030,9 | 1526,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *1.7.* | *Капитальный ремонт отопления МБДОУ №19 «Журавушка» (системы отопления)* | *1512,9* | *0,0* | *0,0* | *1512,9* |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1512,9 | 0,0 | 0,0 | 1512,9 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *1.8.* | *Устройство подъезда к зданию комбината детского питания школьников* | *0,0* | *1410,2* | *0,0* | *1410,2* |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 1410,2 | 0,0 | 1410,2 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *1.9.* | *Выполнение работ по капитальному ремонту шиферной кровли пищеблока, замена деревянных оконных блоков на окна ПВХ профиля, выполнение работ по ремонту туалетов, обследование подвала и стен левого крыла здания МБОУ ООШ №3* | *0,0* | *1742,0* | *904,8* | *2646,8* |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 1742,0 | 904,8 | 2646,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *1.10.* | *Выполнение работ по текущему ремонту отмостки здания выгребной ямы, крыльца, цоколя, обмерные работы по устройству колодца для стояков пищеблока МБОУ ООШ №10* | *0,0* | *649,5* | *1049,2* | *1698,7* | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мысковского городского округа»  МКУ «Управление образованияМысковского городского округа»  МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мысковского городского округа»  МКУ «Управление образованияМысковского городского округа» |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 649,5 | 1049,2 | 1698,7 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *1.11.* | *Выполнение работ по монтажу освещения в малом и большом спортивных залах МБОУ СОШ № 2* | *0,0* | *255,6* | *0,0* | *255,6* |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 255,6 | 0,0 | 255,6 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *1.12.* | *Восстановление приборов учёта в детских садах (№17; №22; №18; №4*) | *0,0* | *487,9* | *190,1* | *678,0* |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 487,9 | 190,1 | 678,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *1.13.* | *Выполнение работ по текущему ремонту туалета МБОУ СОШ №12* | *0,0* | *270,0* | *0,0* | *270,0* |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 270,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *1.14* | *Ремонт пешеходного тротуара пос. Подобас от школы №12 до ж/д переезда* | *0,0* | *1340,9* | *0,0* | *1340,9* |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мысковского городского округа»;  МКУ «Управление образованияМысковского городского округа» |
|  | местный бюджет | 0,0 | 1340,9 | 0,0 | 1340,9 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *1.15* | *Капитальный ремонт МБОУ ООШ №6* | *0,0* | *0,0* | *3341,6* | *3341,6* |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 2840,4 | 2840,4 |
|  | местный бюджет | 0,0 |  | 501,2 | 501,2 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *1.16* | *Приобретение оборудования МБОУ ООШ №6* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *1.17* | *Ремонт объектов образования по предписаниям контрольных органов, дополнительные работы по исполняемым объектам* | *0,0* | *509,9* | *0,0* | *509,9* |
|  | федеральный бюджет | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
|  | областной бюджет | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
|  | местный бюджет | *0,0* | *509,9* | *0,0* | *509,9* |
|  | внебюджетные источники | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *2.* | ***Развитие объектов подведомственных учреждений Муниципального казенного учреждения Мысковского городского округа «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа», в т.ч:*** | ***7058,8*** | ***8585,1*** | ***5811,6*** | ***21455,5*** |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 3053,3 | 8585,1 | 5811,6 | 17450,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 4005,5 | 0,0 | 0,0 | 4005,5 |  |
|  | **В разрезе мероприятий:** |  |  |  |  |  |
| *2.1.* | *Проектные работы*  *кинотеатр «Звезда»* | *30,0* | *0,0* | *0,0* | *30,0* | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мысковского городского округа»  МКУ «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа»  МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мысковского городского округа»  МКУ «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа»  МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мысковского городского округа»  МКУ «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа»  МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мысковского городского округа»  МКУ «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа»  МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мысковского городского округа»  МКУ «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа» |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *2.2.* | *Капитальный ремонт здания кинотеатр «Звезда»* | *416,2* | *0,0* | *0,0* | *416,2* |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 416,2 | 0,0 | 0,0 | 416,2 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *2.3.* | *Капитальный ремонт внутренних инженерных сетей здания кинотеатра «Звезда»* | *691,9* | *0,0* | *0,0* | *691,9* |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 691,9 | 0,0 | 0,0 | 691,9 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *2.4.* | *Монтаж системы вентиляции Кинотеатра "Звезда"* | *777,4* | *0,0* | *0,0* | *777,4* |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 777,4 | 0,0 | 0,0 | 777,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *2.5.* | *Выполнение работ по ремонту кровли здания, фасада, крыльца и отмостки здания, замена деревянных окон на окна из ПВХ профиля клуба (п. Подобас, ул. Советская,25 а)* | *0,0* | *453,7* | *66,4* | *520,1* |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 453,7 | 66,4 | 520,1 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *2.6.* | *Выполнение работ по капитальному ремонту внутренних электрических сетей МБОУ ДОД "Детская школа искусств № 3 "* | *0,0* | *1155,3* | *0,0* | *1155,3* |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 1155,3 | 0,0 | 1155,3 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *2.7.* | *Замена деревянных оконных блоков на окна ПВХ профиля в помещении центральной городской библиотеке* | *0,0* | *128,5* | *0,0* | *128,5* |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 128,5 | 0,0 | 128,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *2.8.* | *Замена деревянных оконных блоков на окна ПВХ профиля в помещении детской библиотеки, установка сантехнической кабин, капитальный ремонт внутренних электрических сетей* | *0,0* | *267,6* | *555,1* | *822,7* |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 267,6 | 555,1 | 822,7 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *2.9.* | *Выполнение работ по текущему ремонту помещений в картинной галерее* | *0,0* | *382,0* | *0,0* | *382,0* |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 382,0 | 0,0 | 382,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *2.10* | *Текущий ремонт отопления в МБДОУ ДО «Детская музыкальная школа № 64»* | *0,0* | *0,0* | *645,0* | *645,0* |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 645,0 | 645,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11 | *Устройство спортивной площадки в рамках проведения капитального ремонта на территории сквера "Юбилейный"* | *0,0* | *0,0* | *410,0* | *410,0* |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 410,0 | 410,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *2.12* | *Выполнение проектных работ по ДК «Юбилейный»* | *0,0* | *0,0* | *239,7* | *239,7* |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 239,7 | 239,7 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *2.13* | *Ремонт СОК "Ключевой" (монтаж системы вентиляции)* | *599,1* | *0,0* | *0,0* | *599,1* |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 599,1 | 0,0 | 0,0 | 599,1 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *2.14* | *Ремонт покрытия беговой дорожки СК «Энергетик* | *538,7* | *0,0* | *0,0* | *538,7* |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | *538,7* | *0,0* | *0,0* | *538,7* |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *2.15* | *Выполнение работ по текущему ремонту металлического ограждения территории СОК "Олимпиец" и СК "Энергетик"* | *877,0* | *1100,0* | *0,0* | *1977,0* |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 1100,0 |
|  | внебюджетные источники | 877,0 | 0,0 | 0,0 | 877,0 |
| *2.16* | *Капитальный ремонт трибуны СК "Энергетик"* | *311,9* | *0,0* | *0,0* | *311,9* |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 311,9 | 0,0 | 0,0 | 311,9 |
| *2.17* | *Выполнение работ по устройству объектов освещения на территории СК "Энергетик"* | *2003,8* | *0,0* | *0,0* | *2003,8* |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 2003,8 | 0,0 | 0,0 | 2003,8 |
| *2.18* | *Текущий ремонт зала борьбы МБУ ДО « КДЮСШ»* | *316,6* | *0,0* | *0,0* | *316,6* |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 316,6 | 0,0 | 0,0 | 316,6 |
| *2.19* | *Текущий ремонт зала борьбы МБУ ДО "КСЮДШ" (общестроитель*  *ные работы)* | *259,9* | *0,0* | *0,0* | *259,9* | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мысковского городского округа»  МКУ «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа»  МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мысковского городского округа»  МКУ «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа» |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 259,9 | 0,0 | 0,0 | 259,9 |
| *2.20* | *Ремонт зала борьбы МБУ ДО "КСЮДШ" (ремонт освещения)* | *31,5* | *0,0* | *0,0* | *31,5* |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 31,5 |
| *2.21* | *Ремонт отопления МБУ ДО "КСЮДШ"* | *199,3* | *0,0* | *0,0* | *199,3* |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 199,3 | 0,0 | 0,0 | 199,3 |
| *2.22* | *Проектные работы, обследование для проведения работ капитального характера в МБУ МСОК "Центр", СК "Меркурий"* | *0,0* | *191,2* | *0,0* | *191,2* |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 191,2 | 0,0 | 191,2 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *2.23* | *Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре МБУ ДО "КСЮДШ им Воронина", проведение проектных работ* | *0,0* | *352,7* | *174,2* | *526,9* |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 352,7 | 174,2 | 526,9 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *2.24* | *Текущий ремонт МБУ ДО "КСЮДШ им. А. Воронина" СОК "Олимп", ул. Рембазовская,1*  *(ремонт пола, остекление окон).* | *0,0* | *618,1* | *0,0* | *618,1* |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 618,1 | 0,0 | 618,1 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *2.25* | *Проектные работы СОК "Ключевой" (помещение 2)* | *0,0* | *99,0* | *0,0* | *99,0* |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 99,0 | 0,0 | 99,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *2.26* | *Ремонт помещений здания АБК по ул. Ноградская,9 (общестроительные работы)* | *0,0* | *1371,5* | *1560,8* | *2932,3* |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 1371,5 | 1560,8 | 2932,3 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *2.27* | *Проектные работы по установке вентиляции и установка МАУ МГО СОК "Олимпиец", ул. Энергетиков,4* | *0,0* | *1797,5* | *1633,0* | *3430,5* |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 1797,5 | 1633,0 | 3430,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *Разработка рабочей и сметной документации на текущий ремонт вентиляции в здании МБУДО «КСЮДШ» им. А.Воронина*  *(СОК «Олимп»)* | *0,0* | *0,0* | *115,0* | *115,0* |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 115,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *Устройство спортивной площадки в рамках проведения капитального ремонта в МАО МГО «Олимпиец»* | *0,0* | *0,0* | *412,4* | *412,4* |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 412,4 | 412,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *2.28* | *Ремонт объектов культуры и спорта (по предписаниям, выполнение проектных работ, дополнительные работы)* | *5,5* | *668,0* | *0,0* | *673,5* |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 668,0 | 0,0 | 668,0 |
|  | внебюджетные источники | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 5,5 |

»

Первый заместитель главы

Мысковского городского округа

по городскому хозяйству и строительству Е.В. Капралов